## Slide 1
SMART FRIDGE
Projet de gestion – T-CEN-500
Louis Proton & Vincent Silvestri
– Epitech Nice –
Décembre 2025

## Slide 2: Vision & Problématique
Réinventer la gestion des courses à domicile.
Frigo connecté → IA embarquée → panier Drive automatique.
« On ne vend pas un frigo, on vend un assistant d’achats alimentaires. »

## Slide 3: Fonctionnement global
1️⃣ Détection : Caméras internes + IA embarquée identifient le contenu.
2️⃣ Notification : Stock faible → alerte et mise à jour inventaire.
3️⃣ Panier Drive : Produit ajouté automatiquement au panier.
4️⃣ Validation : L’utilisateur valide le panier final.
Traitement local (Edge AI) = Respect vie privée & RGPD.

## Slide 4: Valeur ajoutée utilisateur
Gain de temps et réduction de la charge mentale.
Zéro rupture de stock domestique.
Suivi de consommation, budget et diète.
Confort premium et image technologique haut de gamme.

## Slide 5: Analyse marché et positionnement
Marché IoT domestique en forte croissance (+22 %/an).
Aucun acteur actuel ne relie l’inventaire réel à un Drive.
Benchmark : Samsung / LG / Haier – fonctionnalités partielles.
Smart Fridge = 1er frigo connecté intelligent + automatisation complète Drive.

## Slide 6: Méthodologie & rôles
Approche itérative – mise à jour continue du Gantt et du budget.
Phases clés : PoC → Prototype → Industrialisation.
Louis Proton : faisabilité technique, cohérence fonctionnelle.
Vincent Silvestri : planification, budget, communication.
Travail en binôme sur toute la coordination projet.

## Slide 7: Planification du projet
Phase 1 : Proof of Concept (3 sem.) – Étude marché, faisabilité IA.
Phase 2 : Prototype (3 sem.) – Prototype matériel, API simulée.
Phase 3 : Industrialisation (2 sem.) – Conformité CE/RGPD, communication.
Livrables : Gantt, Budget, Risques, Communications, Rapport final.

## Slide 8: Budget & ressources
Budget total estimé : 205 000 € (incl. marge imprévus 10%).
Répartition : 70 % RH | 20 % matériel | 10 % communication & conformité.
Principales ressources :
- Chefs de projet (Louis & Vincent)
- Ingénieur IA, Ingénieur IoT, Dev Backend, Privacy Officer.

## Slide 9: Risques & anticipation
1️⃣ Reconnaissance erronée des produits → apprentissage supervisé.
2️⃣ Dépendance Drive → microservice multi-retailers.
3️⃣ Vie privée → traitement local des données (Edge AI).
Approche proactive : risques intégrés au budget et au Gantt.

## Slide 10: Conclusion & vision future
Smart Fridge, l’assistant connecté du quotidien.
Planification complète d’un produit alliant IA, IoT et confort domestique.
Vision long terme : nutrition personnalisée & santé connectée.
« Simplifier sans surveiller, prédire sans intrusivité. »