# Analyse des Risques - Projet Smart Fridge

| Risque | Description | Impact | Probabilité | Mesures de mitigation | Criticité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reconnaissance erronée des produits | L’IA confond des produits similaires, entraînant des ajouts incorrects dans le panier Drive. | Élevé | Moyenne | Amélioration du dataset, apprentissage supervisé et tests utilisateurs avant déploiement. | Moyenne |
| Dépendance à un seul partenaire Drive | Blocage potentiel si un partenaire (Leclerc, Carrefour) refuse ou change ses conditions d’API. | Très élevé | Moyenne | Création d’un microservice multi-retailers dès la phase Prototype pour limiter la dépendance. | Forte |
| Acceptabilité / Vie privée | Méfiance des utilisateurs face à une caméra connectée dans la cuisine, crainte de surveillance. | Élevé | Élevée | Traitement local des images (Edge AI), anonymisation des données et communication transparente. | Forte |

## Suivi et ajustements

Les risques identifiés ont conduit à des ajustements du Gantt et du budget :
- Intégration d’une phase de tests utilisateurs plus longue (Phase 4 – Tests & Validation).
- Ajout d’une marge de sécurité budgétaire de 10 % pour anticiper les aléas techniques et partenariaux.
- Inclusion de la création d’un microservice multi-retailers dans la phase de développement.